23 במרץ 2025

לכבוד:

משתתפי המכרז

הנדון: מכרז פומבי 01/2025 לביצוע עבודות שדרוג ותחזוקת מערכות בקרה ושליטה במתקנים

שבאחריות שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ

מסמך הבהרות מס' 1

- הודעה על עדכון תנאי הסף, הודעה על דחיית מועדים, ומענה לשאלות -

# בעקבות שאלות ובקשות שהתקבלו במשרדי חברת שרונים – תשתיות מים וביוב בע"מ (להלן: "החברה"), מתכבדת החברה להשיב ולהבהיר כדלקמן:

# תנאי סף 2.1 לתנאי הסף יעודכן לנוסח הבא :

## "ניסיון המציע במערכות בקרת מתקנים - המציע הוא בעל ניסיון בביצוע (הקמה ו/או שדרוג תוכנה) של לפחות עשר (10) מערכות פיקוד ובקרה במתקני שאיבה למים ו/או ביוב ו/או במתקני טיפול במים ו/או בשפכים בישראל, שביצוען הושלם החל מה-01.01.2018 ואילך, ושמתקיימים בהן התנאים להלן במצטבר:

- כל מתקן כלל לפחות שלוש משאבות, והוא עם מערכת בקר מתוכנת בהיקף (100)    IO                   לפחות.

- העבודות בוצעו עבור שלושה לקוחות שונים לפחות.

- כל העבודות כללו כתיבת תוכנה לבקרה.

- כל העבודות כללו חיבור המתקן בתקשורת למערכת שליטה ובקרה מרכזית.

- לפחות שתי מערכות כללו כתיבת תוכנה לבקרים מסדרה S7 מתוצרת סימנס.

# בעקבות עדכון תנאי הסף יעודכנו המועדים הבאים :

## החברה תקיים סיור מציעים נוסף למציעים אשר לא נטלו חלק בסיור המציעים הקודם. הסיור הנוסף יתקיים ביום רביעי, ה- 26.03.2025 בשעה 14:00. נקודת המפגש הנה במשרדי התאגיד.

## המועד האחרון לשאלות יידחה עד ליום 01.04.2025 בשעה 14:00.

## המועד להגשת ההצעות יידחה ליום רביעי, ה- 08.04.2025 החל מהשעה 09:00 ועד השעה 12:00 בצהריים.

# החברה מבקשת להודיע כי לאתר החברה הועלה כתב כמויות מעודכן ועל המציעים להגיש את אחוז ההנחה ביחס למחירי כתב הכמויות המעודכן.

# להלן תשובות לשאלות שהתקבלו :

| מס"ד | המסמך/מספר סעיף במכרז | הבקשה/השאלה | התשובה/ההבהרה |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | חוברת 1 מסמכי המכרז סעיף 2.1 – תנאי סף | "... מערכות פיקוד ובקרה במתקני שאיבה למים ו/או ביוב בישראל". נבקש להוסיף גם מתקני טיפול במים ו/או בשפכים בנוסף לתחנות שאיבה למים וביוב. | הבקשה מתקבלת. |
| 2 | חוברת 1 מסמכי המכרז סעיף 2.1 (א) – תנאי סף | נבקש להוסיף - כל מתקן כלל לפחות שלוש משאבות ו/או מנועים. | אין שינוי בתנאי הסף. |
| 3 | חוברת 1 מסמכי המכרז סעיף 2.1 (ו) – תנאי סף | מדוע נדרש ניסיון בביצוע בקרי שניידר מכל סוג ? ניסיון משמעותי מאוד בבקרי סימנס רלוונטי מאוד במכרז הנ"ל. | הבקשה מתקבלת. |
| 4 | חוברת 1 מסמכי המכרז סעיף 2.2 – תנאי סף | נבקש להוסיף גם מתקני טיפול במים ו/או בשפכים בנוסף לתחנות שאיבה למים וביוב. | הבקשה מתקבלת. |
| 5 | כתב כמויות סעיף 03.02.0010 | נבקש כי הרישיון יירכש ע"י התאגיד כיוון שמדובר בספק יחיד לנושא תוכנה זו עם הנחות שאינו קבועות לאינטגרטורים/לקוחות ועל פי שיקול דעתו. | הבקשה מתקבלת. לאתר החברה יועלה כתב הכמויות מעודכן. |
| 6 | כתב כמויות פרק 03.01 | כל עבודות חשמל דורשות רישיון חשמלאי בהתאם לגודל החיבור של הלוח הראשי בתחנה. רישיון הנדסאי חשמל או מהנדס חשמל לליווי צמוד וביצוע העבודה כאמור בהתאם לזרם החיבור בתחנה. סעיף 04.02.0020 קובע מחיר לחשמלאי / חווט. האם נדרש להציג רישיונות חשמלאים ראשי/הנדסאי/ מהנדס חשמל המועסקים בחברה שיבצעו את כלל העבודות בפרק 03.01 ע"פ חוק וכמו כן מכוסים בפוליסת הביטוח של החברה לעבודות חשמל. | המציעים אינם נדרשים להציג את הרישיונות במועד הגשת ההצעות למכרז זה. יחד עם זאת, ובהתאם לסעיף 8.2.1 למפרט הטכני, ככל ועבודות החשמל יידרשו ביצוע באמצעות חשמלאי או מהנדס יידרש הזוכה להציג לתאגיד רישיון של עובדים אלה, ובכל מקרה יבצע את העבודות על פי הוראות כל דין. |
| 7 | כללי | ע"מ לאפשר תימחור ריאלי נבקש פירוט (תוכניות חשמל/בקרה) של מצב קיים של כל מתקן לרבות פירוט/מהות תכולת שידרוג מתקן ו/או החלפת ציוד במתקן | מצורפות למסמך הבהרות זה תמונות של לוחות החשמל ולוחות הבקרה של מתקן מייצג. מבלי לגרוע מן האמור, הזוכה יידרש לבצע סקר מתקנים. |
| 8 | כללי | בכנס המציעים עלתה בקשה להעביר לכל המציעים צילום של הלוחות הקיימים. | ראה תשובה לשאלה 7 לעיל. |
| 9 | כללי | בכנס המציעים עקב מורכבות המתקנים, עלתה בקשה לדחיית תאריך ההגשה. | ראו עדכון של מועד ההגשה שנדחה ליום 08.04.2025 כמפורט לעיל. |
| 10 | כללי | נבקש להוסיף הערה – באחריות המזמין לוודא שת"פ ו/או אספקת מידע בעת הצורך מהקבלנים האחרים במתקנים שהוקמו על ידם. | הבקשה אינה רלוונטית. מדובר על מתקנים שהוקמו לפני עשרות שנים. |
| 11 | 10.3 לתנאי המכרז | מבוקש להסיר סעיף זה. | הבקשה נדחית. |
| 12 | 12.1 לתנאי המכרז | מבוקש: א. להחליף את המילים "וכל עוד אחריותו קיימת" במילים "ולעניין ביטוח אחריות מקצועית, חבות המוצר וסייבר למשך 3 שנים נוספות לאחר סיום ההתקשרות". ב. להסיר את המילים "ובעלת מוניטין ועותק מהם יימסר לחברה כתנאי לחתימת חוזה המכרז". | א. הבקשה מתקבלת. ב. "בעלת מוניטין" הבקשה נדחית. "עותק יימסר" – ניתן לשנות ל: "עותק מאישור הביטוח יימסר לחברה כתנאי לחתימת חוזה המכרז". |
| 13 | 3.4 להסכם | מבוקש כי אחריות הקבלן תהא על פי דין ובקשר לנזקים ישירים. | הבקשה נדחית. |
| 14 | 3.5 להסכם | נא הבהרתכם מהם המיסים, ההיטלים, המלוות ותשלומי חובה אחרים שנדרש הקבלן לשלם למעט תשלומים בקשר למועסקים על ידו? | כל מס שחל על נותן שירותים מעצם טיבו ועל פי הוראות כל דין. |
| 15 | 3.18 להסכם | לסוג העבודות הרלבנטיות למכרז הפסקה לא רלבנטית. מבוקש למחוק את הסעיף או לכל הפחות להתאים אותו לגופים הציבוריים הרלבנטיים ובשים לב כי תשלום קנס או עיצום כספי יחול בשל מעשה או מחדל של הקבלן במישרין או מתוך הפרה של הוראות הדין החלות עליו כקבלן. | הבקשה מתקבלת, והסעיף נמחק. |
| 16 | 3.19 להסכם | מבוקש למחוק את המילים "קבלן ראשי" אינו רלבנטי לסוג העבודות. | המדובר על אחריות כ"מבצע בניה" במשמעותו לפי פקודת הבטיחות בעבודה. בכל מקרה הספק ישמש כקבלן ראשי ויידרש לבצע את כלל העבודות בעצמו ובאמצעות עובדים מטעמו. |
| 17 | 8.1 להסכם | מבוקש לשנות כי ההסכם הוא שגובר בין הצדדים. לאחר הזכייה במכרז ההסכם שנחתם הוא שקובע. | סדרי העדיפות קבועים בסעיפים 8.3-8.4 להסכם. |
| 18 | 9 להסכם | המזמין מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הקבלן ככל שהקבלן פעם להוראות מנהל המתקנים ו/או המהנדס. |  |
| 19 | 11.2 להסכם | ראו בקשתינו סעיף מס"ד 7 | הבקשה אינה ברורה. |
| 20 | 11.4 להסכם | מבוקש אחריות על פי דין ובקשר למעשה ומחדל של הקבלן. | הבקשה נדחית. |
| 21 | 13.1.1.1 להסכם | לאחר המילים: "בהתאם להנחיות המנהל" מבוקש להוסיף: ובתיאום יחד עם הקבלן | הבקשה נדחית. |
| 22 | 12.5 להסכם | מבוקש להוסיף בסיפא: "על אף האמור לעיל, המזמין מתחייב לשלם לקבלן את כל ההוצאות ו/או התשלומים המגיעים לקבלן עד למועד הביטול כאמור". | הבקשה מתקבלת. |
| 23 | 13.5 להסכם | א. מבוקש כי השימוש בציוד, המתקנים והחומרים באתר הינם בכפוף לתשלום מלוא התמורה בגינם. ב. בנוסף, כל עבודה שלא בוצעה על ידי הקבלן מכל סיבה שהיא פוטרת מהקבלן כל אחריות בקשר לעבודות. | א. הבקשה נדחית. ב. הבקשה מתקבלת. |
| 24 | 13.6 להסכם | מבוקש כי כל דחייה כאמור בסעיף זה תהיה בתיאום עם הקבלן. | הבקשה נדחית. |
| 25 | 14.8 להסכם | מבוקש להבהיר שהסעיף יחול במקרה של הפסקת העבודות באשמת הקבלן באופן ישיר. | הבקשה נדחית. |
| 26 | 14.9 להסכם | במקרה כאמור בסעיף זה הקבלן יהיה פטור מכל אחריות לרבות בגין כל נזק הנובע מביצוע העבודות שלא על ידו. | הבקשה נדחית. |
| 27 | 14.10 להסכם | מבצעים ביטחוניים שיש להם השלכה על גיוס מילואים נרחב או עיכוב בזמני אספקה יהוו כח עליון. | הבקשה נדחית. |
| 28 | 15.2.7 להסכם | מבוקש למחוק את הסעיף כך כל שינוי יבוצע בכפוף להחלטה מוסכמת על ערכו של השינוי והתמורה שתשולם לקבלן בגינה. | הבקשה נדחית. |
| 29 | 17.3 להסכם | כל זימון של הקבלן יהיה בתיאום עם הקבלן. | הבקשה נדחית. |
| 30 | 18.5 להסכם | לאחר המילים לשביעות רצונו מבוקש להוסיף בכפוף להוראות הסכם זה | הבקשה מתקבלת. |
| 31 | 19.2 ו-19.3 להסכם | מבוקש למחוק. | הבקשה נדחית. |
| 32 | 21.4 להסכם | מבוקש למחוק. | הבקשה נדחית. |
| 33 | 22.1 להסכם | מבוקש להבהיר כי מדובר בליקויים בביצוע העבודות על ידי הקבלן. | הבקשה מתקבלת. |
| 34 | 22.3-22.5 להסכם | מבוקש להבהיר כי כל תיקון ליקוי שייעשה שלא על ידי הקבלן מסיר מהקבלן כל אחריות לעבודות. [קרי, לא ייתכן שמישהו אחר יגיע במערכות יעשה נזק והקבלן יהיה אחראי] | הבקשה מתקבלת, ואולם אין באמור כדי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לחברה על פי הוראות ההסכם. |
| 35 | 22.5 להסכם | מבוקש למחוק. | הבקשה נדחית. |
| 36 | 23.9 להסכם | מבוקש למחוק. יש כתב כמויות עם פירוט ביצוע העבודות ותמחור. זה לא הסכם פאושלי. | הבקשה נדחית. |
| 37 | 24.5 להסכם | תשלום החל על הקבלן על פי דין. | הבקשה מתקבלת. |
| 38 | 24.8 להסכם | מבוקש להוסיף ברישא "בכפוף למשלוח התראה 7 ימים מראש ובכתב". | הבקשה נדחית. |
| 39 | 24.8 להסכם | מבוקש להוסיף ברישא "בכפוף למשלוח התראה 7 ימים מראש ובכתב". | הבקשה נדחית. |
| 40 | 25.4 להסכם | מבוקש למחוק את המילים: "כבלתי מוכשר, בלתי חרוץ". | הבקשה מתקבלת. |
| 41 | 26.4 להסכם | מבוקש להחליף: "מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין" למילים: "עם קבלת פסק הדין". | הבקשה נדחית. |
| 42 | 26.5 להסכם | בהתאם לפסיקה מבוקש לשנות ל-75%. | הבקשה מתקבלת. |
| 43 | 27.1 ו-27.2 להסכם | מבוקש כי אחריות הקבלן תהא על פי דין בלבד. ולמחוק את נזקי הטבע המצוינים בסעיף 27.1 מאחר שפוליסת הביטוח של המזמין מבטחת זאת. | הבקשה נדחית. |
| 44 | 28.1 להסכם | - מבוקש כי: - אחריות הקבלן בסעיף זה תהיה על פי דין. - אחריות הקבלן תהיה לנזקים ישירים בלבד. גובה הפיצוי יהיה עד לגובה תמורה בהסכם. | הבקשה נדחית. |
| 45 | 29 להסכם | מבוקש כי אחריות הקבלן בסעיף זה תהיה על פי דין ובקשר לנזקים ישירים. | הבקשה נדחית. |
| 46 | 30.1 להסכם | מבוקש כי אחריות הקבלן בסעיף זה תהיה על פי דין ולגבי נזק שנגרם כתוצאה ישירה עקב ביצוע העבודות על ידי הקבלן. | הבקשה נדחית. |
| 47 | 32.2 להסכם | מבוקש למחוק. על איזה אתר מכון מדובר ואילו תשתיות?? | הבקשה נדחית. כל אחד מן המתקנים מהווה "אתר". |
| 48 | 31 להסכם | מבוקש כי אחריות הקבלן בסעיף זה תהיה על פי דין ובקשר לנזקים ישירים. | הבקשה נדחית. |
| 49 | 33 להסכם | מבוקש למחוק אחריות הקבלן לעבודה תהיה על פי דין בלבד. | הבקשה נדחית. |
| 50 | 34.1 להסכם | מבוקש לכתוב ברישא: בכפוף להוראות הדין," ובכן בסיפא למחוק את המילים: "ו/או על פי כל דין". | הבקשה נדחית. |
| 51 | 34.3 להסכם | תשלום כאמור יחול בכפוף לכך שהמזמין יודיע לקבלן על כל תביעה או דרישה מייד עם היוודע לו על כך ויאפשר לקבלן לנהל את ההגנה, ולא יתפשר בשמו ללא אישורו של הקבלן מראש ובכתב, ובכפוף לקבלת פסק דין סופי. | הבקשה מתקבלת. |
| 52 | 34.4 להסכם | מבוקש לחדד כי מדובר בגין כל נזק ישיר | הבקשה נדחית. |
| 53 | 34.5 להסכם | מבוקש למחוק. לא מקובל שמחד המזמין קובע כי המפקח מנהל המתקנים המהנדס והוא עצמו וכיוצ"ב יטילו הוראות על הקבלן ומצד שני המזמין מסיר מעצמו כל אחריות- סעיף לא קביל. | הבקשה נדחית. |
| 54 | 34.7 להסכם | עוד מוסכם ומובהר כי אחריות הקבלן כאמור בסעיף זה תהיה על פי דין והשיעור המרבי של השיפוי ו/או הפיצוי ו/או כל קנס ו/או הוצאה בהם ישא הקבלן על פי הסכם זה או בקשר אליו לא יעלו בכל מקרה על סכום התמורה. | הבקשה נדחית. |
| 55 | 34.8-34.14 להסכם | - מובהר ומוסכם, כי למרות האמור בהסכם זה, אחריות הקבלן תהיה מוגבלת לאחריותו על פי הדין בלבד, ואין באמור בהסכם זה כדי להרחיבה. הקבלן לא יחוב בגין נזקים עקיפים ו/או תוצאתיים ו/או בגין מעשה או מחדל של אחר שאיננו מטעמה. עוד מוסכם ומובהר כי אחריות הקבלן והשיעור המרבי של השיפוי ו/או הפיצוי ו/או כל קנס ו/או הוצאה בהם ישא הקבלן על פי הסכם זה או בקשר אליו לא יעלו בכל מקרה על סכום התמורה, למעט במקרים הבאים: (1) נזקי גוף; (2) נזק שנגרם על ידי הקבלן בזדון. תשלום כאמור יחול בכפוף לכך שהמזמין יודיע לקבלן על כל תביעה או דרישה מייד עם היוודע לו על כך ויאפשר לקבלן לנהל את ההגנה, ולא יתפשר בשמו ללא אישורו של הקבלן מראש ובכתב, ובכפוף לקבלת פסק דין סופי. | הבקשה נדחית. |
| 56 | 36 להסכם | מבוקש כי כל חילוט ערבות יהיה כפוף למשלוח התראה לקבלן 7 ימים מראש ובכתב. | הבקשה מתקבלת. |
| 57 | 37.1ד להסכם | מבוקש למחוק את המילים: "או מכל סיבה אחרת". | הבקשה נדחית. |
| 58 | 35.3 להסכם | - מבוקש: - להחליף את המילים "וכל עוד קיימת אחריות שבדין כלפיו" במילים "ולעניין ביטוח אחריות מקצועית, חבות המוצר וסייבר למשך 3 שנים נוספות לאחר סיום ההתקשרות"." להסיר את המילים "לפי שיקול דעתו, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים". | א. הבקשה מתקבלת. ב. "לפי שיקול דעתו, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים" – הבקשה נדחית. |
| 59 | 35.4 להסכם | מבוקש להוסיף בסיפא הסעיף את המילים "אולם מוסכם כי איחור של עד 10 ימים בהמצאת אישור הביטוח לאחר קבלת דרישה בכתב מהחברה לא יהווה הפרה יסודית של ההסכם". | מוסכם כי יופיע הנוסח הבא (כפי סעיף 11 לנספח הביטוח בעמ' 52 למכרז): "על אף האמור, מוסכם כי אי המצאת אישור ביטוחי המבוטח לא תחשב כהפרה יסודית אלא לאחר דרישת מבקש האישור להמצאת אישור ביטוחי המבוטח, 7 ימים מראש ובכתב, ובתאי כי המבוטח ערך את הביטוחים הנדרשים כמפורט בנספח ביטוח זה על נספחיו. |
| 60 | 35.5 להסכם | מבוקש להסיר סעיף זה. | הבקשה נדחית. |
| 61 | 35.8 להסכם | מבוקש להוסיף את המילים "על פי דין" לאחר המילה "אחראי". | הבקשה נדחית. |
| 62 | 35.8 להסכם | מבוק להחליף את המילים "הפוליסות שיערוך על-פי הסכם זה, תיכלל החברה כמבוטחת נוספת, לרבות סעיף אחריות צולבת ו" במילים "ביטוחי הרכוש". | ההפניה אינה נכונה ומשכך לא נוכל להתייחס. |
| 63 | 37.2ב' להסכם | מבוקש להסיר את הסעיף | הבקשה נדחית. |
| 64 | 1 – נספח ביטוח | - מבוקש: - להחליף את הספרה 7 בספרה 3. - להסיר את המילים "ביטוחים הולמים, ככל שנהוגים בתחום פעילות המבוטח (לפי העניין: ביטוח אש מורחב, ביטוח אבדן תוצאתי, ביטוח חבות מעבידים, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח חבות מוצר, ביטוח עבודות קבלניות, ביטוחי כלי רכב,) בגבולות אחריות סבירים בהתאם לאופי והיקף הסכם זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לכל הפחות". | - הבקשה מתקבלת. ב. הבקשה נדחית. |
| 65 | 2.3 לנספח ביטוח | - מבוקש: - להסיר את המילים הבאים "ו/או הוצאות הנדרשות לצורך שחזור נתונים הנמצאים ברשת של או שבשימוש של המבוטח". להחליף את המילים "מוטב לצורך קבלת תגמולי ביטוח" במילים "מבוטח נוסף בכפוף להרחבי השיפוי | - הבקשה נדחית. - הבקשה נדחית. |
| 66 | 2.6 לנספח ביטוח | מבוקש להוסיף את המילים "בביטוחי הרכוש" לפני המילה "מבטח". | הבקשה נדחית. |
| 67 | 2.8 לנספח ביטוח | מבוקש להסיר את המילה "תמיד". | הבקשה נדחית. |
| 68 | 5 לנספח ביטוח | מבוקש להוסיף את המילים "ובכפוף להוראות המפקח על הביטוח" לאחר המילים "ביטוח זה" | הבקשה מקובלת. |
| 69 | 7 לנספח ביטוח | מבוקש להסיר את המילים "ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות משאיות, כלי רכב, נגררים וכלי שינוע כלשהם". | הבקשה מקובלת ככל ושימוש במשאיות/כלי רכב/נגררים וכלי שינוע אינה רלבנטית ולהיפך. |
| 70 | 8 לנספח ביטוח | מבוקש להסיר את המילים "באחריות המבוטח לדאוג כי סעיפי הביטוח שיכללו בהסכמים השונים שייחתמו בין המבוטח לבין קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם השירותים, יכללו סעיף לפיו כל הזכויות בביטוחיהם, כגון וויתור על זכות התחלוף, הרחבות שיפוי, ראשוניות ופטור בגין נזק לרכושם, יוקנו גם לטובת מבקש האישור". | הבקשה נדחית. |
| 71 | 9 לנספח ביטוח | מבוקש להחליף את המילים "מיד עם דרישת מבקש האישור הראשונה בכתב" במילים "וזאת בכפוף לפסק דין חלוט". | הבקשה נדחית. |
| 72 | 11 לנספח ביטוח | מבוקש להסיר את המילים "ובתנאי כי המבוטח ערך את הביטוחים הנדרשים כמפורט בנספח ביטוח זה על נספחיו" | הבקשה נדחית. |
| 73 | כתב הצהרה והתחייבות | - מבוקש: - להוסיף את המילים "וזאת בהתאם לדרישות הביטוח בנספח הביטוח המצורף להסכם זה" לאחר המילה "מטעמו". להחליף את המילים "העתקים מפוליסת הביטוח ואישורים על תשלום הפוליסות" במילים "אישורי הביטוח". | ההפניה אינה ברורה ומשכך לא נוכל להתייחס. |
| 74 | אישור קיום ביטוחים | - מבוקש: - ביטוח צד ג': להסיר את קוד 304 ו- 346. כמו כן, מבוקש להוסיף לצד קודים 348, 349 את המילים "בתת גבול אחריות של 500,000 ₪. - ביטוח אחריות מקצועית – להסיר את קוד 304. - ביטוח חבות מוצר: להסיר את קוד 304. - ביטוח סייבר: מבוקש להמציא אישור ביטוח בנוסח אקורד וללא הקודים הנדרשים. שדה פירוט השירותים: מבוקש להסיר קוד 043. | צד ג' – 304 הבקשה נדחית. 346 – ככל ונזקי חשמל, לוחות חשמל, פיקוד ושנאים אינם רלבנטיים המחיקה מאושרת ולהיפך. 348 + 349 – הבקשה נדחית. 043 – ככל ושירותי "מחשוב" אינם רלבנטיים המחיקה מאושרת ולהיפך. |
| 75 | כללי | - האם תשלחו רשימת נוכחים וסיכום דיון למפגש שנערך אצלכם ב- 5/3/25? | פרוטוקול הסיור הועלה לאתר החברה. |
| 76 | כללי | - במפגש דובר על כך שתשלחו תמונות ממתקן אחד או שנים. נא לשלוח במייל או וואצאפ | אנא ראו תשובה לשאלה 7 לעיל. |
| 77 |  | - הרשימה בסעיף 4.3.1 במסמך 3-Technical-specifications-2025 לא תואמת את פרק 04.03 - מכשור וציוד בקובץ הכמויות 4-quantity-2025. נא להבהיר או להשלים את הרשימה עם מחירי המטרה | הרשימה בסעיף 4.3.1 היא רשימת ציוד מאושר לשימוש במסגרת עבודות פרק 4 - שדרוג מערכות בקרה. מחירי השדרוג שמופיעים בפרק 03 בכתב הכמויות, הינם פאושליים, וכוללים את כל הציוד והעבודה הנדרשים לביצוע עבודות פרק 4 - שדרוג מערכות בקרה. מחירי פרק 04.03 בכתב הכמויות אינם רלוונטיים לעבודות השדרוג, ונועדו לרכישות מזדמנות ו/או יזומות בתקופת השירות. |
| 78 |  | - האם תוכלו לשנות את דרישתכם לרישום הנחות לכך שאפשר יהיה לתת הנחה שונה לכל תת-פרק ולא באופן גורף לכל הפרק? | הבקשה נדחית. |
| 79 |  | - ישנם מספר מתקנים בפרק 02.01 - שירות ותחזוקה שנתי בקובץ הכמויות - בטבלה בסעיף " 1.7 התמורה" במסמך 3-Technical-specifications-2025 כתוב עבור סעיף 1.6.2: התשלום כולל מענה לקריאות שירות ותמיכה מרחוק בהיקף שנתי של 60 שעות עבודה. שעות עבודה מעבר לכמות לעיל ישולמו לפי תעריפי שעות עבודה לטיפול בתקלות ולתמיכה מרחוק )רכיב 02.02 בכתב הכמויות - למה מתייחסים ה-60 שעות? לכל מתקן בנפרד? - אם מדובר ב-60 שעות קבוע למה יש מחיר שונה לכל מתקן? | השעות (בהיקף שנתי של 60 ש.ע.) מתייחסות לכלל המתקנים ולא לכל מתקן בנפרד מחירי השירות למתקנים (פרק 02.01 בכתב הכמויות) נקבעו בהתאם להיקף התחזוקה והשירות הצפויים לכל סוג מתקן. המחירים כוללים בין השאר תחזוקה מונעת, גיבויים, שדרוגים, שידור התראות ועוד, ובכלל זה גם 60 שעות לקריאות שירות ותמיכה לכלל המתקנים. ככל שיופעלו יותר מ-60 ש.ע. בשנה תשולם תמורתן בהתאם לפרק 02.02 בכתב הכמויות. |
| 80 |  | - מבקש להבהיר, פרק 1 המתייחס לסקר מתקנים מקציב חודשיים לביצוע. מבקשים להגדיל ל- 3 חודשים וכמו כן להגדיל את הסכום המוקצב בהתאם. יש לקחת בחשבון שהעבודה תדרוש יותר ממשרה אחת ( 1.5 מהנדסי בקרה/חשמל + 1 כתיבה טכנית, שרטוטים ועבודת משרד). | הבקשה נדחית. |
| 81 |  | - האם פרק 03.01 - שדרוג מתקנים אמור להיות תואם את הטבלה בסעיף 4.4.1 בקובץ המפרט? יש, על פניו, חוסר תאימות בין היקף העבודות בטבלה לבין הסכומים הנקובים בכתב הכמויות. נא להבהיר | כן, פרק 03.01 בכתב הכמויות מתייחס לתכולת הטבלה בסעיף 4.4.1 במפרט הטכני. לא ברור לאיזה חוסר תאימות מתייחס השואל |
| 82 |  | - האם מחירי השדרוג בכתב הכמויות 03.01 כוללים אספקת ציוד הבקרה מתוצרת סימנס על פי הרשימה בסעיף 4.3.1? | כן |
| 83 |  | - בסעיף 4.4.2, מי מספק את הרישיונות תוכנה למרכז הבקרה? אין סעיפי מחיר עבורם בכתב הכמויות | הנכם מופנים לסעיף 03.02 לכתב הכמויות, וכן ראו תשובה לשאלה 5 לעיל. |
| 84 |  | - כנ"ל לגבי כל רישיונות התוכנה. נא להבהיר את הנושא | ברשות התאגיד רישיונות ל-2,500 תגים (רישיונות שרת ומשתמשים). מתוכננת הגדלת כל הרישיונות ל-10,000 תגים (פרק 03.02 בכתב הכמויות). עבור הגדלה זו קיים סעיף 03.02 בכתב הכמויות. |
| 85 |  | - האם ניתן לענות למכרז זה באמצעות קבלן משנה ? | לא ניתן. תנאי הסף צריכים להתקיים במציע עצמו אשר יהיה הגורם איתו תתקשר החברה. |

# יתר תנאי המכרז יוותרו ללא שינוי.

# מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

# הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור מסמכי המכרז. כל תיקון לסעיפי ההליכים ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו/יפרשו/יתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש.

בכבוד רב, קובי אופיר, מ"מ מנכ"ל

שרונים  תשתיות  מים וביוב בע"מ

מסמך זה על נספחיו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה כשהוא חתום על ידי המציע